Solicitação:

Contratar pessoa jurídica, com equipe técnica multidisciplinar e experiência comprovada em implantação, organização e planejamento na compilação e compatibilização dos vários sistemas de informática, gerados pelas diversas entidades públicas ou privadas ligadas à pesquisa do meio-ambiente, para formação do banco de dados geo-ambientais pertinentes à Região Hidrográfica II – Guandu, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução nº. 22, de 13 de setembro de 2007, do Comitê Guandu, em anexo, Projeto Observatório da Bacia.

PROJETO: Observatório da Bacia.

O Observatório da Bacia será um banco de dados que visa aglutinar informações da bacia hidrográfica através de um consorcio para geração e compartilhamento das informações.

Este projeto é identificado no Plano de Bacia através do Componente 1 – Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, Subcomponente 1.3 - Sistema de Monitoramento e Informações, Programas 1.3.2 – Concepção e Implantação de Sistemas de Informações de Recursos Hídricos e definido através da Resolução Comitê Guandu nº. 22, de 13 de setembro de 2007.

Objetivo Geral:

O Observatório da Bacia tem como objetivo contribuir para a gestão integrada dos recursos hídricos, emitindo análises, pareceres e relatórios técnicos, assim como, com a divulgação de dados de acesso público.

Objetivo especifico:

Dotar a região hidrográfica II – Guandu de um sistema de informações georeferenciado que permita a visão conjunta de diversas variáveis ligadas à qualidade e quantidade de água e as caracterizações físicas das bacias. O sistema deverá estar vinculado aos diversos subsistemas de alimentação de dados e crítica, tais como a rede de aquisição de dados de quantidade e qualidade de água, programas de simulação e os mapas temáticos, possibilitando uma visão integrada das condições passadas, presentes e futuras e, assim, dar suporte à atividade de planejamento e gestão dos recursos hídricos em nível de bacia.

Justificativa:

A Região Hidrográfica II – Guandu engloba parcial e/ou integralmente, o território de 15 municípios fluminenses, quais sejam: Itaguaí, Seropédica, Queimados, Japeri, Paracambi, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Vassouras, Piraí, Rio Claro, Mendes, Barra do Pirai e Mangaratiba onde vivem cerca de 1 milhão de habitantes.

A pressão conjunta da ocupação urbana em uma situação de ausência de sistemas adequados de tratamento de esgotos e disposição de lixo e da concentração industrial é causa da grande degradação da qualidade a água na bacia. Atualmente, menos de 10% da população urbana situada na bacia é servida por rede do tipo separador absoluto e menos de 1% dos esgotos sanitários produzidos sofre algum tipo de tratamento, o restante é lançado in natura nos corpos d’água.

Uma das fragilidades relacionadas à gestão da bacia consiste no incipiente conhecimento acerca da disponibilidade hídrica dos rios da região. Verifica-se que não existem estações fluviometricas em operação e nem uma rede de estações pluviométricas nessas bacias, tornando necessário a utilização de métodos indiretos para o cálculo das vazões. A deficiência no conhecimento da disponibilidade hídrica gera incertezas no processo de outorga ao reduzir a garantia para os usuários já estabelecidos e limitar a concessão de novas outorgas.

Em relação à qualidade da água observa-se que existem vários agentes públicos e privados (INEA, CEDAE, Gerdau, Eletrobolt, Light etc.) monitorando os rios da bacia, muito embora, cada um opere suas estações de medição de acordo com suas próprias necessidades. O recomendável seria, na medida do possível, que esses monitoramentos pudessem ser integrados em relação a sua distribuição espacial e temporal, parâmetros medidos, metodologias de coleta e análise, unidades e nomenclaturas. O Comitê Guandu poderia desempenhar esse papel de articulação e integração, utilizando-se da iniciativa, em curso, de constituição do Observatório da Bacia.

Outro importante problema de qualidade de água é a possibilidade de contaminação por acidentes nas indústrias ou por derramamento acidental de produtos ambientalmente agressivos transportados por estradas, ferrovias e dutos, localizados a montante da ETA Guandu, o que poderia comprometer o abastecimento urbano de uma população de mais de 8 milhões de habitantes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

É notória a necessidade premente de melhor articular o gerenciamento dos recursos hídricos com o planejamento do uso do solo nos municípios integrantes da bacia. O fato de a bacia possuir grande parte do seu território inserido na RMRJ (explicitar essa sigla) aumenta a complexidade da gestão dos seus recursos hídricos tendo em vista as pressões sobre o meio ambiente decorrentes do processo permanente de expansão urbana e a concomitante demanda por novas fontes de recursos naturais que servem de suporte à esta expansão.

A solução para esses problemas somente é possível mediante o planejamento das ações corretivas e das novas intervenções na bacia e o gerenciamento das atividades correntes, o que, por sua vez, demanda a existência de informações integradas que permitam uma visão conjunta das diversas variáveis ligadas à quantidade e qualidade dos recursos hídricos e de um sistema eficiente para sua gestão.

Descrição do Projeto:

1. Atividades mínimas a serem desenvolvidas pela empresa contratada:

O Projeto do Observatório da bacia deverá abranger no mínimo as seguintes etapas:

- Escolha e aquisição de equipamentos e software - Nesta etapa serão pesquisados fornecedores de equipamentos e software para servidores de base de dados, para as estações cliente de análise de dados espaciais, para edição topológica de dados espaciais e para sistemas de processamento de imagens. Será dada especial atenção a aspectos de confiabilidade, interoperabilidade e facilidade de suporte e manutenção;

- Pesquisa das fontes de dados - Nesta etapa serão definidas as instituições que detêm os dados primários oriundos de diferentes sistemas de coleta (rede telemétrica, coleta automática, coleta manual) e periodicidade. No caso de sistemas em desenvolvimento, buscar-se-á o cronograma de desenvolvimento, no intuito de adequá-lo aos prazos do projeto do sistema de informações. Serão ainda definidas as condições da cessão da informação, quando for o caso, e sua forma de transmissão. Serão também adequados e padronizados os métodos de coleta e análise, quando for o caso;

- Desenvolvimento de rotinas de implantação e crítica dos dados - Nesta etapa deverão ser desenvolvidas todas as rotinas de entrada e crítica dos dados, sejam elas manuais ou por transmissão máquina a máquina através de rede local ou pela Internet;

- Pesquisa dos usuários de dados - Nesta etapa serão determinados os usos desejados dos dados assim como os clientes do sistema. Serão pesquisadas formas desejadas de apresentação dos dados, quando de sua apresentação direta, ou os sistemas que deverão usá-los, quando se destinarem a processamento posterior (normalmente programas de simulação). Serão determinadas as formas de transmissão e, caso necessário, serão celebrados acordos específicos de cessão dos mesmos. Caso os dados de saída dos sistemas clientes (???) se destinem ao banco de dados, serão determinadas as formas de apresentação e de transmissão;

- Desenvolvimento de aplicativos - Nesta etapa serão desenvolvidos os diversos aplicativos em função do resultado da etapa anterior;

- Desenvolvimento de rotinas de segurança e manutenção - Nesta etapa estão incluídos os procedimentos de segurança quanto a uso indevido, manutenção da integridade da base de dados e cópias de segurança;

- Proposição das alternativas de parcerias e formas de articulação institucional com os agentes públicos e privados - Nesta etapa....especificar...

- Formulação de proposta de otimização das redes de monitoramento existentes em relação aos seguintes aspectos mínimos - Nesta etapa serão desenvolvidas ações para otimizar e ampliar a distribuição espacial e temporal da rede existente, unificação de parâmetros e de metodologias de coleta e análise, compatibilização de unidades e nomenclaturas;

- Elaboração de proposta de otimização, integração e compartilhamento de dados - Nesta etapa...;

- Elaboração de Termo de Referência para implantação da rede de monitoramento - Nesta etapa...;

- Detalhamento dos equipamentos da rede básica de monitoramento, a serem adquiridos para implantação - Nesta etapa...;

- Elaboração de metodologia para operação e manutenção da rede básica - Nesta etapa...;

- Elaboração de metodologia para avaliação da performance da rede e elaboração de proposta para implantação de uma rede telemétrica - Nesta etapa...;

- Prazos e Custos Estimados para implantação, operação e manutenção do Observatório da Bacia - Nesta etapa...;

O sistema projetado deverá se vincular aos diversos subsistemas de alimentação de dados e crítica, tais como a rede de aquisição de dados de quantidade e qualidade de água, programas de simulação e os mapas temáticos, possibilitando uma visão integrada das condições passadas, presentes e futuras dando suporte à atividade de planejamento e gestão dos recursos hídricos em nível de bacia.

2. Armazenagens dos dados:

Sugere-se a centralização de toda a informação em um banco de dados relacional a ser localizado na Sede da Secretaria Executiva do Comitê Guandu.

Aspectos mínimos indicados para inclusão no banco de dados:

- Físicos (listar com endereços, telefones e e-mail os seguintes segmentos instalados na área de atuação da bacia): Outorgados, empresas, escolas (com caracterizações do corpo discente e docente, turnos, séries, vínculos governamentais e privados etc.), associações de moradores, ONG’S, areais, Universidades, Postos de Saúde, indústrias, atividades pecuária etc.;

- Ambientais: Pluviômetros; rede coletora de esgoto; sistema de abastecimento público e privado de água; ETE; ETDI; destino final de resíduos sólidos; unidades de conservação ambiental, rios, lagos e lagoas; balneabilidade do rio; ecoturismo; levantamento de poços; condições sanitárias; áreas de risco, inundáveis, processos erosivos; qualidade das águas dos poços; fontes de águas minerais; estações de monitoramento; diversidades da região; ventos (frequência, direção etc.); trabalhos científicos, teses e dissertações relacionado a área ambiental; levantamento das unidades beneficiadas por programa de Pagamentos por Serviços Ambientais; levantamento de áreas com programa de reflorestamentos;

- Sócio-econômico: População atendida por rede de abastecimento de água, população atendida por rede coletora de esgoto, população atendida por coleta de resíduos sólidos, projetos de saneamento e recuperação ambiental com solicitação de financiamento (pleiteado, em execução e executados), veículos de comunicação existentes na região, atividades industriais, ocupação irregular (com tipificação), população ribeirinha, demanda habitacional,

- Outros parâmetros: Identificação de parâmetros essenciais para avaliação dos recursos naturais e que até a presente data não foram avaliados por nenhuma instituição quer seja pública ou privada.

3. Cronograma físico-financeiro:

A presente proposta deverá apresentar cronograma físico – financeiro das atividades a serem realizadas.

4. Da Licitação:

4.1 Tipo de licitação:

A licitação deverá ser do tipo "técnica e preço", como dispõe a própria nomenclatura, buscam conjugar dois fatores: a técnica e o preço.

O procedimento para a licitação do tipo "técnica e preço" está previsto no art. 46, § 2o., incs. I e II da Lei n°. 8.666/93, sendo que o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração se faz pela média ponderada das notas dadas à proposta técnica e à proposta de preço, de acordo com os pesos e critérios definidos no edital.

Salienta-se que neste tipo de licitação a proposta técnica também deverá atingir uma pontuação mínima para que seja considerada classificada, passando-se à abertura da proposta de preço.

4.2  Critérios Técnicos  - Pontuação:

Os fatores considerados para hierarquização da empresa serão pontuados (números inteiros), por comissão formada pela Diretoria do Comitê Guandu, de acordo com os itens abaixo:

- Facilidade de acesso para obter informações através do Banco de Dados: 0 a 10 (zero a dez);

- Acréscimo do maior número de parâmetros que tenham afinidade com o projeto: 0 a 10 (zero a dez);

- Custo de operação: 0 a 10 (zero a dez);

- Custo de manutenção e atualização do sistema: 0 a 10 (zero a dez);

- Experiência da equipe técnica do proponente: 0 a 10 (zero a dez);

- Tempo necessário para implantação: 0 a 10 (zero a dez).

- Relevância dos parceiros: 0 a 10 (zero a dez).

O critério de desempate para as empresas que apresentarem mesma pontuação final será a maior pontuação nos itens V, II, IV e VII, nesta ordem.

5. Do valor:

O valor máximo estimado para a realização do serviço é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

6. Do Prazo:

O Prazo máximo estimado para a realização do serviço é de 06 (seis) meses.