TERMO DE REFERÊNCIA

- – OBJETO:

Contratar pessoa jurídica para concepção, desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento e informações – Sistema de Informações de Recursos Hídricos - pertinentes à Região Hidrográfica II – Guandu de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução nº. xx, de xx de xxxxxxx de 2012, do Comitê Guandu e Resolução nº. xx, de xx de xxxxxxx de 2012 do CERHI, em anexo, Projeto Sistema de Informações de Recursos Hídricos.

2.0 - INTRODUÇÃO:

O Sistema de Informações de Recursos Hídricos será um sistema de gestão de dados e informações, cujo objetivo primordial é o de agregar e disponibilizar a toda a sociedade um conjunto de dados e informações de interesse na gestão de recursos hídricos. Este sistema deverá atender significativa diversidade de atores e instituições com atuação na bacia devendo ser construído utilizando-se interfaces amigáveis e autoexplicativas, além de possibilitar a interatividade e a adaptação de acordo com a necessidade dos gestores do Comitê Guandu.

Identificado no Plano de Bacia através do Componente 1 – Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, Subcomponente 1.3 - Sistema de Monitoramento e Informações, Programas 1.3.2 – Concepção e Implantação de Sistemas de Informações de Recursos Hídricos e definido através da Resolução Comitê Guandu nº. xx, de xx de xxxxxxxx de 2012.

Justificativa:

A Região Hidrográfica II – Guandu engloba, parcial e/ou integralmente, o território de 15 municípios fluminenses, quais sejam: Itaguaí, Seropédica, Queimados, Japeri, Paracambi, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Vassouras, Piraí, Rio Claro, Mendes, Barra do Pirai e Mangaratiba onde vivem cerca de 1 milhão de habitantes.

A pressão conjunta da ocupação urbana em uma situação de ausência de sistemas adequados de tratamento de esgotos e disposição de lixo e da concentração industrial é causa da grande degradação da qualidade a água na bacia. Atualmente, menos de 10% da população urbana situada na bacia é servida por rede do tipo separador absoluto e menos de 1% dos esgotos sanitários produzidos sofre algum tipo de tratamento, o restante é lançado in natura nos corpos d’água.

Por outro lado uma das fragilidades relacionadas à gestão da bacia consiste no incipiente e desarticulado conhecimento acerca de parâmetros físico-ambientais, sociais ou eventos de ocorrência na área de influência dos rios e reservatórios da região.

Em relação à quantidade e qualidade da água observa-se que existem vários agentes públicos e privados (INEA, CEDAE, Gerdau, Eletrobolt, Light, etc.) monitorando os rios da bacia, muito embora, cada um opere suas estações de medição de acordo com suas próprias necessidades.

Quanto aos reservatórios, é mantido constante monitoramento público (CEDAE) e privado (Light), contudo as informações geradas ainda são pouco utilizadas para a efetiva gestão destes componentes do sistema.

Outro importante problema de qualidade de água é a possibilidade de contaminação por acidentes nas indústrias ou por derramamento acidental de produtos ambientalmente agressivos transportados por estradas, ferrovias e dutos, localizados a montante da ETA Guandu, o que poderia comprometer o abastecimento urbano de uma população de mais de 8 milhões de habitantes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Por fim, menciona-se também o pouco ou completo desconhecimento atualizado e útil à gestão do quadro ambiental e de uso do território da bacia. Diversos empreendimentos, projetos e impactos se instalam a cada dia e quase sempre os gestores desconhecem estes processos. O fato da RH-II-Guandu possuir grande parte do seu território inserido na RMRJ aumenta a complexidade da gestão dos seus recursos hídricos tendo em vista as pressões sobre o meio ambiente decorrentes do processo permanente de expansão urbana e a concomitante demanda por novas fontes de recursos naturais que servem de suporte à esta expansão.

Enfim, é notória a necessidade premente de melhor articular o gerenciamento dos recursos hídricos com o planejamento do uso do solo no território da bacia.

A solução para esses problemas somente é possível mediante o planejamento das ações corretivas e das novas intervenções na bacia e o gerenciamento das atividades correntes, o que, por sua vez, demanda a existência de informações integradas que permitam uma visão conjunta das diversas variáveis ligadas à gestão dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Guandu.

3.0 – OBJETIVO:

Objetivos Gerais:

Dotar a região hidrográfica II – Guandu de um sistema de informações georreferenciado que permita a visão conjunta de diversas variáveis ligadas à qualidade e quantidade de água e as caracterizações físicas das bacias. O sistema deverá estar vinculado aos diversos subsistemas de alimentação de dados e crítica, tais como a rede de aquisição de dados de quantidade e qualidade de água, programas de simulação e os mapas temáticos, possibilitando uma visão integrada das condições passadas, presentes e futuras e, assim, dando suporte à atividade de planejamento e gestão dos recursos hídricos em nível de bacia.

Objetivos Específicos:

- Identificar e compilar bases de dados e informações pré-existentes sobre a RH-II;

- Desenvolver o sistema de informação (aplicativo com manual e capacitação);

- Sistematizar e alimentar o sistema desenvolvido com bases de dados iniciais compiladas;

- Desenvolvimento de rotinas de implantação e crítica dos dados - nesta atividade deverão ser desenvolvidas todas as rotinas de entrada e crítica dos dados, sejam elas manuais ou por transmissão máquina a máquina através de rede local ou pela Internet;

- Desenvolvimento de aplicativos;

- Desenvolvimento de rotinas de segurança e manutenção - nesta categoria estão incluídos os procedimentos de segurança quanto a uso indevido, manutenção da integridade da base de dados e cópias de segurança;

- Elaboração para o Comitê de proposição de articulação institucional com os agentes públicos e privados para geração e troca de dados e informações padronizados da bacia;

- Elaboração de planejamento de operação e manutenção do sistema objeto deste Termo de Referência, incluindo cronograma e custos estimados;

- Armazenamento de banco de dados para produção de séries históricas.

O sistema a ser desenvolvido deverá prever e possibilitar a vinculação ou interface a diversos subsistemas que promovam a geração de dados possibilitando uma atuação mais integrada para planejamento, monitoramento e gestão dos recursos hídricos em nível de bacia.

4.0 – ETAPAS DE TRABALHO:

- Identificar e compilar bases de dados e informações pré-existentes:

- incluir e completar atributos de identificação em especial em todos os rios e corpos hídricos da bacia

- incluir diagnóstico dos meios antrópico, biótico e físico dos municípios e principais bacias da RH-II (contemplar principais pressões sobre os recursos hídricos).

- Desenvolver o sistema de informação:

- Sistematizar e alimentar o sistema desenvolvido com bases de dados iniciais compiladas:

- Desenvolvimento de rotinas de implantação e crítica dos dados - nesta atividade deverão ser desenvolvidas todas as rotinas de entrada e crítica dos dados, sejam elas manuais ou por transmissão máquina a máquina através de rede local ou pela Internet:

- Desenvolvimento de aplicativos para:

-Aquisição de dados secundários de monitoramento de qualidade de água (pontual e por trechos)

- Balanço hídrico de ponto de interferência

- Modelagem de acidentes/Plano de Contingência

- Cálculo e delimitação de bacias contribuintes

-Aquisição de dados secundários de monitoramento da dispersão de plumas de lançamentos contínuos (ex: efluentes de ETE).

- Simulador de dispersão e autodepuração de lançamento de poluentes nos corpos hídricos.

- Regionalização de vazão/Disponibilidade Hídrica

- Identificação de Uso e Ocupação do Solo

- Ferramenta para exportação de dados para uso em sistemas de informação

- Aplicativo para Layouts e mapas temáticos

- Ferramenta para facilitar download e uso dos dados e informações

- Aplicativo para síntese de informações disponíveis por município ou bacias da RH-II

- Aplicativo para síntese de artigos. Analise de textos e artigos para busca e conversão em planilhas de dados

- Aplicativo para visualização de ponto de interesse em fotos ou imagens (tempo real)

- Desenvolvimento de rotinas de segurança e manutenção - nesta categoria estão incluídos os procedimentos de segurança quanto a uso indevido, manutenção da integridade da base de dados e cópias de segurança:

- Elaboração de proposição para parcerias e formas de articulação institucional com os agentes públicos e privados para geração e gestão de dados e informações da bacia;

- Elaboração de planejamento de operação e manutenção do Observatório da Bacia, incluindo cronograma e custos estimados.

5.0 – CRITÉRIOS PARA LICITAÇÃO:

A) Critérios para Habilitação

A habilitação das propostas será realizada segundo critérios fixados no artigo 3 da resolução 22 e pela AGEVAP atendo-se às exigências documentais impostas aos proponentes.

Toda documentação será entregue na data de inscrição, em envelope lacrado e não identificado, respeitando-se os prazos previamente definidos em procedimento administrativo cabível. Se alguma proposta for inabilitada na etapa de análise de documentos, não será realizada a hierarquização e o envelope contendo todos os documentos técnicos ficará à disposição dos proponentes durante 45 dias para sua retirada.

No caso de propostas de pessoas jurídicas, não serão aceitas propostas de instituições inadimplentes frente a sentenças judiciais terminativas relativas a infrações ambientais, impetradas por entidades federais, estaduais e municipais, para recebimento de recursos financeiros.

Os proponentes que já tenham sido beneficiados com recursos, cobrindo total ou parcialmente seus projetos, oriundos da cobrança pelo uso da água na região hidrográfica do Guandu, poderão habilitar-se a novos recursos, somente se os contratos firmados anteriormente com esses recursos já estejam concluídos ou atendendo ao cronograma de execução.

A relação das propostas inscritas e das habilitadas será publicada no site do Comitê Guandu conforme prazos estabelecidos no edital.

B) Critérios para Hierarquização:

Os fatores considerados para hierarquização de propostas serão pontuados (números inteiros), por comissão formada pela Diretoria do Comitê Guandu e AGEVAP, de acordo com os itens abaixo:

- Facilidade de acesso para obter informações através do Banco de Dados: 0 a 10

- Manual de Operação ou Ajuda do Sistema

- Capacitação para Operação – min 40h

- Suporte Técnico 24h

- Custo de Operação: 0 a 10

- Custo de Manutenção e Atualização do Sistema: 0 a 10

- Experiência da Equipe Técnica do Proponente: 0 a 10

- Capacitação técnica específica da equipe executora

- Tempo de Experiência em Mercado

- Avaliação dos Contratos Anteriores (atestados/declarações)

- Tempo necessário para Implantação: 0 a 10

- Relevância dos Parceiros: 0 a 10

- número de parceiros com experiência comprovada

O critério de desempate para as empresas que apresentarem mesma pontuação final será a maior pontuação nos itens V, II, IV e VI, nesta ordem.

6.0 – DO PRAZO:

O Prazo máximo estimado para a realização do serviço é de 06 (seis) meses.